● Tabla

CAHIER DES CHARGES · DOCUMENT DE CADRAGE

# Tabla

« tabla » — la table où tout se décide. Plateforme NFC pour restaurants : le convive tape, découvre une carte vivante ; le restaurateur pilote sa maison et sa relation client.

Version  1.0Juin  2026Diffusion  restreinte

1Contexte et problème

2Objectifs du projet

3Cible et utilisateurs

4Principes de conception

5Périmètre fonctionnel

6Spécifications fonctionnelles

7Exigences techniques

8Exigences non fonctionnelles

9Identité & design system

10Modèle économique

11Risques et mitigation

12Démarche et lotissement

13Critères d'acceptation

14Annexes

# 1. Contexte et problème

## 1.1 Contexte

La carte papier d'un restaurant est un objet figé : coûteuse à réimprimer, muette sur l'origine des produits, impossible à traduire, et aveugle à ce que les convives regardent vraiment. Côté salle, le restaurateur connaît son activité « de tête » — quels plats marchent, quelles tables tournent — mais cette connaissance ne se mesure pas et ne se transmet pas. Entre les deux, le moment décisif où le client choisit son plat se déroule sans qu'aucune donnée ne soit captée.

Tabla transforme la table en point de contact numérique. Une simple puce NFC posée sous la table ouvre, d'un tap et sans aucune application à installer, une carte vivante : photos, descriptions, origine des produits et de leurs producteurs, valeurs nutritionnelles, traductions. Le restaurateur, lui, dispose d'un back-office pour éditer sa carte, gérer ses producteurs partenaires, personnaliser sa charte, et — surtout — lire en temps réel l'engagement de ses convives.

## 1.2 Problème adressé

On ne vend pas « un menu digital » à un restaurateur — la formule évoque un QR-code anonyme et froid. On répond à trois questions qu'il se pose réellement :

Mes plats donnent-ils envie, et lesquels font vraiment vendre ?

Comment raconter le travail de mes producteurs sans mobiliser un serveur ?

Qui sont mes habitués, et comment les faire revenir ?

Le coût de l'absence d'outil est invisible mais réel : marge perdue sur les plats mal mis en avant, histoire du terroir non racontée, clients fidèles jamais identifiés, et aucune donnée de préférence captée au moment du choix.

## 1.3 Opportunité

La restauration indépendante de qualité cherche à se différencier sur l'expérience et l'authenticité, sans en avoir les outils numériques. La difficulté n'est pas technique — afficher une carte est trivial — mais expérientielle : créer un objet numérique assez beau et utile pour qu'un établissement haut de gamme accepte de le poser sur ses tables, et assez riche en données pour devenir indispensable au gérant. La donnée d'engagement captée au moment du choix, que personne d'autre ne possède, est l'actif central du modèle.

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectifs produit

Permettre à un convive d'ouvrir la carte d'un tap NFC, sans installer d'application, en moins de trois secondes.

Présenter chaque plat avec son histoire : photo, description, origine et producteur, nutrition, dans la langue du convive.

Offrir au restaurateur un back-office élégant pour éditer sa carte, ses producteurs et sa charte sans compétence technique.

Mesurer en temps réel l'engagement à table (plats consultés, taps par table, heures de pointe) et le restituer simplement.

Construire un compte convive à partir des taps, socle d'une relation durable (CRM, fidélité).

## 2.2 Objectifs business

Constituer une base de comptes convives qualifiés — la donnée que Tabla capte et que personne d'autre n'a — support du CRM, de la fidélité et des campagnes.

Capter de la valeur transactionnelle via le paiement par tap (tap-to-pay) et le pourboire digital.

Valoriser, sous consentement strict, des données d'engagement agrégées auprès des producteurs et marques partenaires.

Installer un abonnement SaaS B2B (back-office) à la valeur perçue élevée grâce à la qualité de l'outil.

## 2.3 Indicateurs de succès (KPI)

| Indicateur | Cible de référence | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Délai d'ouverture de la carte après tap | ≤ 3 secondes | MVP |
| Taux de tap par table servie | ≥ 60 % | MVP + 2 mois |
| Convives consultant l'origine d'un plat | ≥ 35 % des sessions | MVP + 2 mois |
| Comptes convives créés / établissement / mois | ≥ 80 | MVP + 2 mois |
| Rétention restaurateurs à 3 mois | ≥ 80 % | MVP + 3 mois |
| Note moyenne perçue de l'outil (« vrai outil de pro ») | ≥ 4,5 / 5 | MVP + 3 mois |

# 3. Cible et utilisateurs

## 3.1 Persona principal

Le restaurateur-gérant. Tient un bistrot contemporain ou une maison éditoriale (référence : Maison Salice, Provence). Soucieux de l'expérience et de l'origine des produits, exigeant sur l'esthétique, peu de temps pour des outils complexes. Utilise le back-office au quotidien — édition de carte, producteurs, statistiques — depuis un desktop, parfois une tablette en salle.

## 3.2 Personas secondaires

Le convive. Client à table qui tape la puce pour découvrir la carte. Veut une expérience belle, rapide, sans friction ni installation. Bénéficiaire de l'origine, de la nutrition et du multilingue ; cible du compte, de la fidélité et du paiement par tap.

L'équipe (salle / cuisine). Serveurs et chef, avec des droits restreints : marquer un plat épuisé, voir les appels de table, répondre aux avis — sans accès à la facturation.

Le producteur partenaire. Bénéficiaire indirect : son travail est raconté sur la carte ; à terme, destinataire de données d'engagement et de commandes de réassort.

L'administrateur plateforme. Super-admin Tabla (multi-restaurants) : supervision des comptes, des puces, de la facturation et du support — application Admin dédiée.

## 3.3 Contexte d'usage

| Dimension | Réalité terrain | Conséquence de conception |
| --- | --- | --- |
| Surface convive | Téléphone personnel du client, en salle, durée courte | PWA sans installation, tap → carte instantanée, lisible en pleine lumière |
| Surface restaurateur | Desktop 1440px, parfois tablette en service | Back-office dense mais aéré, responsive tablette/mobile |
| Matériel NFC | Puces sous table, environnement humide, manipulation | Diagnostic d'état, remplacement, QR de secours imprimable |
| Réseau | Wi-Fi établissement variable, 4G convive | PWA légère, cache, dégradation gracieuse |
| Langue | Clientèle internationale | Carte multilingue (FR/EN/ES/DE/IT), langue auto au tap |
| Marque | Établissements à forte identité | Charte personnalisable (logo, couleurs, typo) côté convive |

# 4. Principes de conception non négociables

Ces quatre principes priment sur toute autre considération. Toute fonctionnalité qui les contredit est, par défaut, hors périmètre.

## 4.1 NFC-first, zéro friction convive

L'entrée principale se fait par un tap NFC ouvrant une PWA — jamais une application à installer. Tap → carte en moins de trois secondes. C'est le seul moyen de descendre la friction sous le seuil d'usage spontané d'un client à table, et la vraie barrière du produit : afficher une carte est trivial ; orchestrer puces, cibles, multilingue et données d'engagement de façon fiable et élégante ne l'est pas.

## 4.2 Luxe contemporain chaleureux, sur les trois surfaces

Convive, back-office et Admin partagent un même ADN visuel — dans la lignée d'Aesop, Le Labo, Officine Universelle Buly. Palette ivoire / terracotta / olive / gold, Fraunces + Inter, ombres quasi imperceptibles. Jamais de « SaaS générique bleu-violet », jamais de QR-code froid. L'objet doit donner envie d'être posé sur une belle table.

## 4.3 Densité maîtrisée côté pro

Le back-office assume beaucoup d'information sans jamais être oppressant — l'équilibre de Linear ou Attio, « mais avec l'âme d'un restaurant éditorial ». La typographie sert la lecture des données ; l'air et la hiérarchie priment.

## 4.4 La donnée convive comme actif

Chaque tap nourrit la connaissance client. Le compte convive, ses préférences, ses visites et sa fidélité sont au cœur du produit — c'est ce que Tabla capte et que personne d'autre n'a. Cette donnée est privée par défaut et n'est partagée que sous consentement explicite.

# 5. Périmètre fonctionnel

## 5.1 Périmètre du MVP (V1)

Le MVP se concentre sur la boucle de valeur fondatrice :

Convive — tap NFC → carte vivante : catégories, plats avec photo, description, prix, origine/producteur et nutrition, en multilingue.

Restaurateur — back-office d'édition de la carte (plats, prix, disponibilité, photos, traductions) et d'annuaire des producteurs.

Engagement — tableau de bord temps réel : plats consultés, taps par table, plats les plus vus.

NFC — appairage des puces aux tables, cible par défaut (la carte), diagnostic d'état.

LE « WAOUH » DU PREMIER JOUR

Un convive tape la table et découvre, sans serveur ni application, d'où vient le plat qu'il s'apprête à commander — et le gérant voit, le soir même, ce que sa salle a regardé. Cette boucle est la promesse centrale ; tout le reste s'y greffe.

## 5.2 Hors périmètre de la V1 (explicite)

| Fonctionnalité différée | Raison du report |
| --- | --- |
| Paiement par tap (tap-to-pay) | Suppose intégration paiement & certif ; après ancrage de l'usage carte |
| Programme de fidélité & campagnes | Nécessite une base de comptes convives constituée d'abord |
| Fonctions IA (rédaction, prévisions) | Valeur réelle mais non bloquante ; viennent enrichir l'existant |
| Multi-usage horaire & mode événement des puces | Raffinement NFC, après le cas d'usage simple « 1 puce = 1 carte » |
| Console Admin multi-restaurants | Pertinente une fois plusieurs établissements en production |

## 5.3 Évolutions futures (au-delà du MVP)

Phase 2 — Relation convive & pilotage. Comptes convives / CRM, fiche convive, réservations, statistiques approfondies, objectifs & budget, stocks & disponibilité, avis & retours.

Phase 3 — Monétisation & intelligence. Paiement par tap, fidélité & campagnes, fonctions IA (rédaction multilingue, réponses aux avis, synthèses, prévisions, diagnostic NFC), intégrations (caisse, réservation), console Admin, canal données B2B.

# 6. Spécifications fonctionnelles

## 6.1 Conventions de spécification

Chaque exigence porte un identifiant stable F-[MODULE]-NN, support de traçabilité de la conception à la recette. Priorité (MoSCoW) : M indispensable · S important · C souhaitable. Phase : P0 (validation), MVP, P2, P3, ou Toutes (transverse). Le détail fonctionnalité par fonctionnalité (objectif, règles, critères d'acceptation, dépendances) fait l'objet du document Spécifications fonctionnelles détaillées qui reprend ces mêmes identifiants.

## 6.2 Vue d'ensemble des modules

| Code | Module | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| CNV | Expérience convive (PWA) | Tap NFC, carte, plat, origine, nutrition, multilingue, service à table |
| NFC | Puces & tables | Appairage, zones, cibles, multi-usage, événement, test, QR, stats, commandes |
| CAR | Carte & menus | Plats, édition, nutrition, galerie, menus & formules, médiathèque |
| PRO | Producteurs | Annuaire, fiche, localisation, liaison ingrédients ↔ plats |
| SRV | Service en direct | Plan de salle, appels serveur, additions, paiement par tap |
| CRM | Relation convive | Comptes NFC, fiche convive, réservations, campagnes, fidélité |
| STA | Statistiques & pilotage | Tableau de bord, stats, stats NFC, objectifs, comparaison, rapports |
| STK | Stocks & disponibilité | Plats épuisés, alertes, commandes fournisseurs |
| AVI | Avis & retours | Modération, réponse, contexte de visite |
| APP | Apparence & marque | Charte convive (logo, couleurs, typo), aperçu temps réel |
| IAX | Intelligence artificielle | Rédaction, réponses, synthèses, prévisions, diagnostic & placement NFC |
| USR | Équipe & accès | Comptes, rôles & permissions, invitations, journal d'activité |
| ADM | Réglages & administration | Coordonnées, horaires, facturation, intégrations, langues, onboarding |
| SYS | Système & transverses | Recherche ⌘K, notifications, profil, mode sombre, responsive, toasts |
| PLT | Console Admin plateforme | Supervision multi-restaurants, puces, facturation, support |

## 6.3 Fonctions cœur (approfondies dans les spécifications)

F-CNV-01 — Ouverture de la carte par tap. Le convive approche son téléphone de la puce ; une PWA s'ouvre sur la carte de l'établissement en moins de trois secondes, sans installation, dans la langue du téléphone. Critère : depuis un Android et un iPhone d'entrée de gamme, le tap ouvre la bonne carte, à la bonne langue, sans étape intermédiaire.

F-CAR-04 — Fiche plat avec origine et nutrition. Chaque plat expose photo, description, prix, ingrédients liés à leurs producteurs (avec distance), valeurs nutritionnelles (calories, macros, mentions) et badges régimes/allergènes. Critère : un convive identifie l'origine d'au moins un ingrédient et lit les calories sans quitter la fiche.

F-NFC-02 — Appairage d'une puce. Le gérant approche une puce du téléphone, elle est détectée et associée à une table en un geste. Critère : une puce neuve est appairée à une table en moins de 30 secondes, sans saisie technique.

F-STA-01 — Engagement temps réel. Le tableau de bord restitue, le soir même, les plats consultés, les taps par table et les plats les plus vus, en grands chiffres et graphes épurés. Critère : le gérant lit l'activité de sa soirée d'un coup d'œil, sans jargon analytique.

# 7. Exigences techniques

## 7.1 Architecture générale

Surface convive : PWA légère, ouverte par NFC (URL encodée dans la puce), sans installation, multilingue, personnalisable par établissement.

Back-office restaurateur : application web desktop-first (cible 1440px), responsive tablette (1024px) et mobile. Pile cible : React + TypeScript + Tailwind.

Console Admin : application web de supervision multi-tenant.

Backend multi-tenant, isolation stricte par établissement ; API temps réel pour l'engagement ; gestion des puces (cibles, état) et des comptes convives.

## 7.2 Brique NFC — risque d'exécution central

La fiabilité du parcours tap → bonne carte sur un parc de téléphones hétérogène est le risque d'exécution majeur. Points durs : compatibilité NFC iOS/Android, ouverture PWA sans friction, résolution de la cible (carte par défaut, menu précis, règle horaire, mode événement), repli QR pour les appareils ou contextes sans NFC. Une phase 0 valide ce parcours sur un panel d'appareils réels avant tout développement de masse.

## 7.3 Temps réel & données d'engagement

Chaque tap et chaque consultation alimentent un flux d'engagement attribué à la table et, si compte, au convive. Agrégation par plat, par table, par zone, par créneau (heatmap). Le stockage de l'engagement est dissocié des données personnelles, reliées uniquement sous consentement.

## 7.4 Plateforme & contraintes

Convive : PWA performante sur entrée de gamme, lisible en plein soleil, cache pour résister à un Wi-Fi faible.

Back-office : transitions 240ms (easing cubic-bezier(0.32,0.72,0.16,1)), skeletons de chargement, mode sombre miroir.

Accessibilité : cibles tactiles ≥ 44px, contraste vérifié clair et sombre, navigation clavier complète, jamais d'information par la seule couleur.

## 7.5 Sécurité & données

Données convives et financières chiffrées au repos et en transit.

Isolation multi-tenant stricte entre établissements.

Consentement explicite et révocable pour tout usage secondaire (fidélité, campagnes, B2B).

Conformité RGPD (collecte minimale, droit à l'effacement, portabilité).

# 8. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Carte convive ouverte < 3 s après tap ; back-office fluide à 60 fps, ouverture < 3 s. |
| Fiabilité NFC | Parcours tap → bonne carte fiable sur le parc d'appareils cible ; repli QR systématique. |
| Accessibilité | Cibles ≥ 44px, fort contraste (clair & sombre), navigation clavier, jamais la couleur seule. |
| Multilingue | Carte convive en FR/EN/ES/DE/IT ; langue auto selon l'appareil ; back-office FR. |
| Esthétique | Reconnaissable comme Tabla sur n'importe quelle capture ; jamais « générique ». |
| Responsive | Back-office utilisable desktop 1440, tablette 1024, mobile simplifié. |
| Maintenabilité | Design tokens partagés entre les trois surfaces ; composants réutilisables. |
| Scalabilité | Architecture multi-tenant supportant la croissance du parc sans refonte. |

# 9. Identité & design system

L'ADN visuel est partagé par les trois surfaces et constitue une exigence à part entière. Les design tokens ci-dessous sont la source de vérité commune.

### Palette

| Token | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- |
| --ivory | #FAF7F2 | Fond principal |
| --cream | #F1ECE3 | Surfaces secondaires, sidebar, header de table |
| --white | #FFFFFF | Surfaces élevées : modales, tables, cards |
| --ink | #1C1A17 | Texte principal |
| --ink-soft | #5A554D | Texte secondaire, labels |
| --ink-mute | #8B847A | Captions, métadonnées |
| --terracotta | #8B3A2F | Accent principal, CTA, badges critiques |
| --olive | #4A6741 | Succès, validations |
| --gold | #B08D57 | Premium, étoiles, mises en avant |
| --border | #D6D0C2 | Filets, contours d'inputs |

### Typographie

Display : Fraunces (titres, chiffres clés). Interface : Inter (navigation, tables, formulaires). Mono : JetBrains Mono (identifiants, codes, timestamps). Ombres quasi imperceptibles ; pas d'ombre sur les boutons ; rayons 8px (contrôles), 12–14px (cards). Aucun emoji ; iconographie linéaire fine (Lucide).

# 10. Modèle économique

Trois leviers, par ordre de promesse à terme :

## 10.1 La donnée convive qui débloque la relation (potentiel le plus fort)

Les comptes convives constitués au fil des taps — préférences, allergènes, visites, fidélité — sont l'actif que personne d'autre ne capte au moment du choix. Ils fondent le CRM, le programme de fidélité, les campagnes ciblées, et un canal B2B encadré. La valeur ne porte pas sur l'affichage d'une carte mais sur la relation client qu'il rend mesurable.

## 10.2 Paiement par tap (gain le plus immédiat)

L'addition se règle par tap depuis la table, avec pourboire digital. Revenu via micro-commission. Bénéfice secondaire : le paiement crédite automatiquement les points de fidélité et fiabilise le compte convive.

## 10.3 Abonnement SaaS B2B (socle récurrent)

Le back-office, par sa qualité, justifie un abonnement mensuel par établissement — là où un menu digital générique ne le pourrait pas. Inclut puces, mises à jour et support ; les fonctions IA et avancées montent en gamme l'offre.

# 11. Risques et mitigation

| Risque | Gravité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Parcours NFC non fiable sur le parc d'appareils | Critique | Phase 0 sur appareils réels ; repli QR systématique ; cibles résolues côté serveur |
| Établissements rétifs à poser un objet « techno » sur la table | Élevée | Exigence esthétique non négociable ; charte personnalisable ; objet discret |
| Adoption convive faible (pas de réflexe de tap) | Élevée | Signalétique de table ; valeur immédiate (origine, photos) ; repli QR |
| Données convives & conformité RGPD | Élevée | Privé par défaut ; consentement explicite ; collecte minimale |
| Charge d'édition initiale de la carte pour le gérant | Moyenne | Rédaction assistée par IA ; médiathèque ; import ; onboarding guidé |
| Maintenance matérielle des puces (usure, perte) | Moyenne | Diagnostic d'état, test, remplacement, QR de secours, commande de puces |

# 12. Démarche et lotissement

## 12.1 Phase 0 — Faisabilité NFC (préalable bloquant)

Aucun développement de masse avant validation : prouver que tap → bonne carte tient sur un panel d'appareils Android/iOS réels, mesurer le délai d'ouverture, valider le repli QR et la résolution des cibles. Porte de sortie : si le parcours n'est pas fluide et fiable, le concept matériel est réévalué.

## 12.2 Phase 1 — MVP

Lot 1 — PWA convive : tap → carte, fiche plat avec origine & nutrition, multilingue (CNV, CAR, PRO).

Lot 2 — Back-office : édition de la carte, annuaire producteurs, charte (APP).

Lot 3 — NFC & engagement : appairage, diagnostic, tableau de bord temps réel (NFC, STA).

Lot 4 — Durcissement : responsive, mode sombre, accessibilité, pilote terrain restreint.

## 12.3 Phases ultérieures

Phase 2 : relation convive (CRM, fiche convive, réservations), pilotage (stats NFC, objectifs, comparaison, rapports), stocks, avis. Phase 3 : paiement par tap, fidélité & campagnes, IA, intégrations, console Admin, canal B2B.

# 13. Critères d'acceptation globaux

Un convive tape la table et découvre la carte — origine et nutrition comprises — en moins de trois secondes, sans installer d'application, dans sa langue.

Un restaurateur édite un plat (prix, photo, traduction, origine) et le voit publié instantanément côté convive.

Le gérant lit l'engagement de sa soirée (plats consultés, taps par table) le soir même, sans jargon.

Sur n'importe quelle capture d'écran, l'interface est identifiable comme Tabla — jamais générique.

Le parcours NFC est fiable sur le parc d'appareils cible, avec repli QR systématique.

# 14. Annexes

## 14.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| NFC | Near Field Communication — communication sans contact courte portée ; ici, puce posée sous la table ouvrant la carte au tap. |
| PWA | Progressive Web App — application web installable mais utilisable sans installation ; surface convive de Tabla. |
| Tap | Geste d'approcher le téléphone d'une puce NFC ; unité de base de l'engagement mesuré. |
| Cible (d'une puce) | Ce qu'ouvre une puce : carte par défaut, menu précis, règle horaire, ou menu d'événement. |
| Compte convive | Profil créé via NFC : visites, préférences, allergènes, fidélité ; donnée propre à Tabla. |
| Multi-tenant | Infrastructure isolant les données de chaque établissement sur une plateforme partagée. |
| Design tokens | Valeurs de design (couleurs, typo, espacements) partagées par les trois surfaces. |

## 14.2 Surfaces du produit

Trois applications partageant le même design system : la PWA convive (ce que voit le client après un tap), le back-office restaurateur (l'outil quotidien du gérant), et la console Admin (supervision plateforme multi-restaurants).

## 14.3 Hypothèses et questions ouvertes

Établissement de référence : Maison Salice, bistrot contemporain en Provence (données de démonstration).

Format de puce retenu (sticker, carte PVC, chevalet, plaque) à arbitrer selon les tests terrain.

Partenaires paiement et caisse à identifier pour la phase 3.

Modalité d'hébergement et juridiction RGPD à trancher.

Budget, équipe et calendrier chiffrés à définir une fois la phase 0 validée.