# CAHIER DES CHARGES

# Tabla Admin

« tabla » : la table, le service — Tabla relie l'étiquette au menu, et le menu au convive  Back-office d'administration interne de la plateforme Tabla  pour les équipes Lamiba — pilotage du parc NFC, CRM, facturation, supervision

Version 1.0 · Juin 2026

Document de cadrage — diffusion restreinte

# Sommaire

- Contexte et problème

- Objectifs du projet

- Cible et utilisateurs

- Principes de conception non négociables

- Périmètre fonctionnel

- Spécifications fonctionnelles détaillées

- Exigences techniques

- Exigences non fonctionnelles

- Modèle économique

- Risques et mitigation

- Démarche et lotissement

- Critères d'acceptation globaux

- Annexes

# 1. Contexte et problème

## 1.1 Contexte

Tabla équipe les restaurants d'étiquettes NFC (et de QR de repli) posées sur les tables : le convive approche son téléphone, le menu s'ouvre, il consulte et commande sans installer d'application. Ce qui se présente comme un geste anodin repose en réalité sur un parc IoT industriel — des milliers de puces encodées, livrées, activées, lavées des centaines de fois, puis réformées — qu'il faut provisionner, suivre, sécuriser et facturer à l'échelle.

La plateforme Tabla se compose de trois produits partageant le même ADN visuel :

- la PWA Convive, ouverte au tap par le client final ;

- la web app Restaurant, le back-office du restaurateur ;

- Tabla Admin *(objet de ce document)*, le cockpit interne des équipes Lamiba.

Ce projet prolonge l'expertise déjà constituée sur la PWA et le back-office restaurateur en l'étendant à un outil radicalement différent d'intention : non plus une interface client soignée et imagée, mais un outil de pilotage opérationnel dense — celui qui inspire la maîtrise et la précision à des équipes qui y passent leurs journées.

## 1.2 Problème adressé

Sans cockpit interne, l'opération Tabla pilote « de tête » et dans des tableurs : on ne sait pas en un coup d'œil combien de tags sont morts ce mois-ci, quels lots dérivent en mortalité, quels restaurants sont à risque, ni où part la marge. Cette connaissance est fragile : elle ne se transmet pas, ne se mesure pas, et se dissout dès qu'un opérateur change.

Le coût de l'absence d'outil n'est pas visible mais bien réel : tags morts non détectés (convives bloqués, image dégradée), capital immobilisé en étiquettes vierges mal réapprovisionnées, impayés qui glissent, comptes à risque qui churnent sans alerte, et décisions d'achat prises au mauvais moment faute de visibilité sur la qualité fournisseur.

## 1.3 Opportunité

Le back-office est l'outil qui transforme une opération artisanale en plateforme industrialisable. La difficulté n'est pas conceptuelle mais d'exécution et de densité : un panel admin générique se code en un week-end ; un cockpit où une table dense « ressemble à du Linear ou du Attio, pas à du Bootstrap » — où la fonction prime sur la forme sans que la forme ne cède jamais — est la véritable barrière de qualité. La réussite tient à une condition : qu'un opérationnel, en ouvrant l'outil, ressente « c'est sérieux, c'est précis, je peux faire mon métier ici ».

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectifs produit

- Donner, dès la connexion, une vue immédiate de l'état du business : parc, MRR, alertes, santé système, sur un cockpit unique.

- Permettre de piloter le parc NFC de bout en bout — du provisionnement d'un lot à la réforme d'un tag — depuis des tables denses, filtrables et actionnables.

- Anticiper plutôt que subir : détecter tags morts, fins de vie, lots à risque et comptes en churn avant qu'ils ne coûtent.

- Offrir un outil impeccable en mode sombre, utilisé toute la journée, sans surcharge visuelle même sur les écrans les plus denses.

## 2.2 Objectifs business

- Industrialiser l'opération : réduire le temps de traitement d'un incident, d'un réassort, d'une facture, d'un onboarding.

- Protéger la marge : limiter les pertes (tags morts, impayés, churn) par la détection précoce et la traçabilité.

- Exploiter la donnée NFC comme actif : le taux de repli QR, la mortalité par lot et la qualité fournisseur deviennent des leviers d'arbitrage d'achat et de prédiction.

## 2.3 Indicateurs de succès (KPI)

| Indicateur | Cible de référence | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Temps de traitement d'une alerte critique | ≤ 2 h en journée ouvrée | MVP |
| Tags morts détectés avant signalement restaurant | ≥ 90 % | MVP + 2 mois |
| Part du parc sous supervision active (santé + sécurité) | 100 % des NTAG 424 | MVP |
| Précision du modèle de fin de vie des tags | ≥ 90 % vs tags réformés | P2 |
| Délai moyen de réapprovisionnement sous seuil | ≤ 1 cycle d'encodage | P2 |
| Adoption interne (opérateurs actifs quotidiens) | 100 % de l'équipe ops | MVP + 1 mois |

# 3. Cible et utilisateurs

## 3.1 Persona principal

L'opérationnel Lamiba (Admin). Illustré par Cissé Issiaka, directeur des opérations. Pilote le parc, le CRM, la facturation et la supervision. Passe ses journées dans l'outil, en mode sombre. Cherche la densité, la précision et la rapidité d'action — pas une démo marketing. Maîtrise les identifiants techniques (UID, short_uid, lots) et attend du mono partout où c'est fonctionnel.

## 3.2 Personas secondaires

- Le commercial. Gère un portefeuille de restaurants, suit son pipeline d'opportunités et l'onboarding de ses comptes. A besoin d'un CRM dense mais pas du parc technique complet.

- Le gestionnaire de stock / d'atelier. Encode les lots, surveille les stations, gère le réassort et les commandes fournisseurs. Vit dans Provisionnement, Stock et Qualité fournisseur.

- Le rôle Finance. Émet et relance les factures, suit les impayés, gère coupons et catalogue tarifaire.

- Le rôle Conformité / Support. Traite les demandes RGPD, consulte l'audit, répond aux avis.

## 3.3 Contexte d'usage

| Dimension | Réalité | Conséquence de conception |
| --- | --- | --- |
| Durée d'usage | Journée entière, sessions longues | Mode sombre impeccable, densité soutenable, pas d'animation gratuite |
| Volume de données | 2 847 tags, ~300 lots, 87 restaurants | Tables très denses (40–44px), filtres complexes, pagination réelle |
| Densité d'information | Maximale, type « cockpit » | Pas de zebra-striping, séparateurs fins, status pills à code couleur strict |
| Précision technique | Identifiants hexadécimaux, timestamps | Mono (JetBrains Mono) en usage intensif |
| Poste de travail | Desktop 1440px | Optimisation desktop, layout max 1400px |
| Hétérogénéité des rôles | Admin, commercial, atelier, finance | Permissions par module, navigation groupée |

# 4. Principes de conception non négociables

Ces quatre principes priment sur toute autre considération. Toute fonctionnalité qui les contredit est, par défaut, hors périmètre.

## 4.1 La fonction prime, la forme reste irréprochable

C'est un outil professionnel interne, pas une vitrine. La densité, la précision et la rapidité d'action passent avant l'esthétique — mais l'esthétique ne cède jamais : si l'on prend un screenshot d'une table dense, ça doit ressembler à du Linear ou du Attio, jamais à un panel admin générique.

## 4.2 Densité sans surcharge

L'écran peut être très dense — beaucoup de tables, de filtres, de colonnes — sans jamais donner une sensation de surcharge. La maîtrise visuelle se gagne par la rigueur de l'alignement, la sobriété des ombres et la stricte cohérence des codes couleur, pas par le vide.

## 4.3 Même ADN que les autres interfaces Tabla

Palette, typographie et langage de composants (status pills, KPI, avatars) sont partagés avec la PWA Convive et le back-office restaurateur. Tabla Admin se distingue par l'intention (cockpit interne), pas par une rupture visuelle : plus de densité, plus de mono, moins de photographie immersive.

## 4.4 Mode sombre de premier rang

Les opérationnels passent leurs journées dans l'outil ; le mode sombre n'est pas une option cosmétique mais une exigence ergonomique. Il doit être impeccable, bâti sur des tokens de couleur, et basculer sans rupture.

# 5. Périmètre fonctionnel

## 5.1 Périmètre du MVP (V1)

Le MVP couvre le noyau de pilotage opérationnel sans lequel l'équipe ne peut pas faire son métier :

- Cockpit (Vue d'ensemble) : KPI du business, carte de couverture, alertes, courbes MRR / restaurants.

- Parc NFC : inventaire dense (filtres, statuts, cycles), détail tag, détail lot, affectation / réaffectation.

- Provisionnement : encodage d'un lot en temps réel.

- Restaurants clients (CRM) : table + fiche détaillée multi-onglets.

- Abonnements & facturation : MRR/ARR, factures, impayés, détail facture.

- Centre d'alertes & Statut système : triage des incidents, supervision des services.

- Socle : navigation groupée, recherche ⌘K, mode sombre, audit.

Le « waouh » du premier jour est le cockpit + la table NFC dense : une vue de l'état du parc et du business jamais consolidée auparavant.

## 5.2 Hors périmètre de la V1 (explicite)

Reconnus utiles mais délibérément différés :

| Fonctionnalité différée | Raison du report |
| --- | --- |
| Prédictions IA (fin de vie, churn, anomalies) | Suppose un historique de données suffisant à entraîner et valider |
| Sécurité NFC avancée (rotation de clés, SDM) | Brique technique pointue, à stabiliser après le noyau |
| Pipeline commercial & onboarding structurés | Le CRM de base suffit à démarrer ; le pipeline vient ensuite |
| Catalogue & grille tarifaire multi-pays | Émerge du besoin commercial, pas un préalable |
| Campagnes, RGPD, webhooks & API | Capacités plateforme, postérieures au cœur opérationnel |
| Stock, SAV, qualité fournisseur | Chaîne d'approvisionnement, à industrialiser après le parc |

## 5.3 Évolutions futures (au-delà du MVP)

Phase 2 — Supervision avancée & chaîne d'appro. On expose les briques prédictives et la chaîne logistique amont :

- Prédictions IA (fin de vie des tags, anomalies de taps, churn restaurants).

- Sécurité & authentification NFC (clés maîtresses, SDM, journal de sécurité, diagnostic).

- Santé du parc, SAV & retours, qualité fournisseur.

- Stock & approvisionnement, commandes fournisseurs.

- Contenu encodé (templates NDEF / URL dynamiques).

Phase 3 — Plateforme, commerce & conformité. On industrialise l'écosystème :

- Pipeline commercial, onboarding, équipe & permissions.

- Catalogue & tarifs, coupons, campagnes & communications.

- Webhooks & API, intégrations, rapports & exports.

- Conformité RGPD, versions & changelog.

# 6. Spécifications fonctionnelles détaillées

## 6.1 Conventions de spécification

- Référence : identifiant stable `F-[MODULE]-NN`, support de traçabilité de la conception à la recette.

- Priorité (MoSCoW) : M = indispensable, S = important, C = souhaitable.

- Phase de livraison : MVP, P2, P3, Toutes (transverse).

- Formulation : exigences atomiques et vérifiables ; les fonctions cœur sont approfondies en 6.4.

## 6.2 Vue d'ensemble des modules fonctionnels

| Code | Module | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| NAV | Socle, navigation & recherche | Sidebar groupée, topbar, breadcrumb, palette ⌘K, thème clair/sombre, notifications |
| DSH | Cockpit & pilotage | Vue d'ensemble, KPI, carte de déploiement, alertes en tête |
| CRM | Restaurants clients | Table CRM, fiche détaillée multi-onglets, filtres, création |
| PIP | Commercial & onboarding | Pipeline d'opportunités, prévision, onboarding des comptes |
| NFC | Parc d'étiquettes NFC | Inventaire dense, détail tag, détail lot, affectation, QR de repli |
| PRV | Provisionnement & appro | Encodage en lot, contenu encodé (NDEF), stock, commandes fournisseurs |
| SEC | Sécurité & authentification NFC | Clés maîtresses, SDM, journal de sécurité, diagnostic de tag |
| FLT | Santé du parc & qualité | Mortalité, fin de vie, SAV & retours, qualité fournisseur |
| FIN | Abonnements & facturation | MRR/ARR, factures, impayés, coupons, catalogue & tarifs |
| SUP | Supervision, alertes & audit | Centre d'alertes, statut système, journal d'audit, notifications |
| ANL | Analytics, taps & IA | Analytics globaux, analyse des taps, prédictions IA |
| COM | Avis, campagnes & versions | Avis & réputation, campagnes, changelog |
| ORG | Organisation & plateforme | Équipe & permissions, intégrations/API, RGPD, réglages, aide |

## 6.3 Catalogue des fonctionnalités à implémenter

Légende — priorité : M = indispensable · S = important · C = souhaitable. Phases : MVP, P2, P3, Toutes.  Le détail fiche par fiche (Objectif / Règles / Critères d'acceptation / Dépendances) figure dans le document Spécifications fonctionnelles détaillées.

NAV — Socle, navigation & recherche

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-NAV-01 | Présenter une sidebar fixe (220px) groupant la navigation en familles (Pilotage, Opérations, Supervision, Organisation), avec état actif et compteurs. | M | MVP |
| F-NAV-02 | Afficher une topbar avec breadcrumb contextuel s'adaptant aux pages de détail. | M | MVP |
| F-NAV-03 | Offrir une recherche globale ⌘K (palette de commandes) transverse aux écrans et aux entités. | M | MVP |
| F-NAV-04 | Permettre la bascule thème clair / sombre, persistée, sur des tokens de couleur. | M | MVP |
| F-NAV-05 | Fournir un inbox de notifications personnel (« ce qui me concerne »), distinct des alertes globales. | S | P2 |
| F-NAV-06 | Router les pages de détail (tag, lot, facture, membre) comme routes dédiées avec paramètres. | M | MVP |

DSH — Cockpit & pilotage

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-DSH-01 | Afficher un cockpit d'accueil : ligne de bienvenue, statut système, 6 KPI clés du business. | M | MVP |
| F-DSH-02 | Rendre chaque KPI cliquable vers l'écran filtré correspondant. | S | MVP |
| F-DSH-03 | Présenter une carte de couverture géographique (villes équipées, dimensionnées au nombre de restaurants). | S | MVP |
| F-DSH-04 | Lister les alertes en cours, priorisées, avec accès au traitement. | M | MVP |
| F-DSH-05 | Tracer l'évolution du MRR et du nombre de restaurants équipés, avec sélecteurs de période fonctionnels. | M | MVP |
| F-DSH-06 | Offrir une carte de déploiement plein écran avec filtres et panneau ville. | C | P2 |

CRM — Restaurants clients

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-CRM-01 | Présenter une table dense des restaurants (forfait, tags, activations, note, health score, MRR, paiement). | M | MVP |
| F-CRM-02 | Filtrer par forfait, statut de paiement et health score. | M | MVP |
| F-CRM-03 | Ouvrir une fiche restaurant détaillée plein écran à onglets (Vue d'ensemble, Tags, Activité, Facturation, Notes, Historique). | M | MVP |
| F-CRM-04 | Permettre la création d'un restaurant. | S | MVP |
| F-CRM-05 | Coder le health score par couleur + valeur (olive > 75, amber 50–75, terracotta < 50). | M | MVP |

PIP — Commercial & onboarding

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-PIP-01 | Gérer un pipeline d'opportunités en Kanban par étape (Contact → Démo → Devis → Négociation → Signé). | S | P3 |
| F-PIP-02 | Offrir une vue liste et une vue prévision de revenu pondérée. | S | P3 |
| F-PIP-03 | Détailler une opportunité (valeurs, prochaine action, historique). | S | P3 |
| F-PIP-04 | Suivre le pipeline d'onboarding des restaurants (contrat → provisionnement → installation → activation). | S | P3 |

NFC — Parc d'étiquettes NFC

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-NFC-01 | Présenter un inventaire dense des tags avec filtres complexes (UID, statut, type de puce, lot, restaurant, cycles). | M | MVP |
| F-NFC-02 | Coder chaque statut par une status pill stricte (encodée, en service, lavage, fin de vie, à remplacer, réformée). | M | MVP |
| F-NFC-03 | Afficher les cycles de lavage par une barre de progression colorée par seuil. | M | MVP |
| F-NFC-04 | Ouvrir un panneau latéral de détail tag, puis une route de détail plein écran. | M | MVP |
| F-NFC-05 | Détailler un lot (route dédiée) : courbe de mortalité, suivi d'expédition, répartition par restaurant. | S | MVP |
| F-NFC-06 | Affecter / réaffecter un lot ou un tag à un restaurant et à une table. | M | MVP |
| F-NFC-07 | Gérer le QR de repli associé à chaque tag (même URL que le NFC, correction d'erreur élevée). | S | MVP |
| F-NFC-08 | Permettre la sélection multiple et des actions de masse. | S | MVP |

PRV — Provisionnement & approvisionnement

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-PRV-01 | Encoder un lot en temps réel avec compteur, vitesse, taux d'échec et flux des derniers tags. | M | MVP |
| F-PRV-02 | Gérer le contenu encodé : templates d'URL dynamiques (NDEF), placeholders, occupation mémoire, QR de repli. | S | P2 |
| F-PRV-03 | Tenir un inventaire des étiquettes vierges avec seuils de réapprovisionnement. | S | P2 |
| F-PRV-04 | Suivre les commandes fournisseurs (PO) : quantité, prix, réception, retard. | S | P2 |

SEC — Sécurité & authentification NFC

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-SEC-01 | Gérer les clés maîtresses (K0–K4, AES-128) : usage, rotation, statut, stockage HSM. | S | P2 |
| F-SEC-02 | Configurer le Secure Dynamic Messaging (SDM) : template d'URL, champs miroir, paramètres cryptographiques. | S | P2 |
| F-SEC-03 | Tenir un journal de sécurité des événements d'authentification (échec CMAC, rejeu, UID inconnu). | S | P2 |
| F-SEC-04 | Offrir un diagnostic de tag en direct (lecture NDEF, validation CMAC, compteur, test d'écriture). | S | P2 |

FLT — Santé du parc & qualité

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-FLT-01 | Cartographier les tags hors-service par ville et lister les lots à risque. | S | P2 |
| F-FLT-02 | Identifier les tags jamais activés depuis livraison et les fins de vie en masse. | S | P2 |
| F-FLT-03 | Gérer les retours / SAV (RMA) : motifs, garantie, suivi de remplacement. | S | P2 |
| F-FLT-04 | Comparer la qualité des fournisseurs (taux d'échec, mortalité, durée de vie, coût). | S | P2 |

FIN — Abonnements & facturation

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-FIN-01 | Présenter MRR / ARR / encours impayés et les onglets Abonnements, Factures, Impayés, Coupons. | M | MVP |
| F-FIN-02 | Détailler une facture (route dédiée) : lignes, HT/TVA/TTC, échéancier, relances, avoirs, aperçu PDF. | M | MVP |
| F-FIN-03 | Gérer les coupons & promotions (usage, expiration, création). | S | P3 |
| F-FIN-04 | Définir le catalogue & la grille tarifaire (forfaits, options, matériel, prix par pays). | S | P3 |

SUP — Supervision, alertes & audit

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-SUP-01 | Centraliser les alertes (vues sauvegardées, catégories, assignation, statut, historique de traitement). | M | MVP |
| F-SUP-02 | Superviser le statut système (services, latences, stations, jobs, incidents). | M | MVP |
| F-SUP-03 | Tenir un journal d'audit horodaté (acteur, action, ressource, IP). | M | MVP |
| F-SUP-04 | Générer et planifier des exports / rapports. | S | P3 |

ANL — Analytics, taps & IA

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-ANL-01 | Présenter les analytics globaux de la plateforme. | S | P2 |
| F-ANL-02 | Analyser les taps avec les signaux propres au NFC (taux de repli QR, OS, conversion, usure). | S | P2 |
| F-ANL-03 | Prédire la fin de vie des tags par croisement usure / repli QR / mortalité du lot. | S | P2 |
| F-ANL-04 | Détecter les anomalies comportementales sur les taps (chute, pic, dérive, géographie). | S | P2 |
| F-ANL-05 | Prédire le churn des restaurants à partir des signaux NFC. | S | P2 |

COM — Avis, campagnes & versions

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-COM-01 | Suivre et modérer les avis convives déposés via tap (source NFC/QR, réponse). | S | P2 |
| F-COM-02 | Gérer des campagnes de communication aux restaurants (e-mail, bannière, in-app). | C | P3 |
| F-COM-03 | Tenir un changelog de versions notifiable aux restaurants. | C | P3 |

ORG — Organisation & plateforme

| Réf | Exigence | Prio | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| F-ORG-01 | Gérer l'équipe Lamiba et la matrice de rôles & permissions par module. | S | P3 |
| F-ORG-02 | Détailler une fiche membre (comptes gérés, activité, permissions, journal d'actions). | S | P3 |
| F-ORG-03 | Gérer les intégrations, clés API et webhooks. | S | P3 |
| F-ORG-04 | Traiter la conformité RGPD (demandes, registre des traitements). | S | P3 |
| F-ORG-05 | Offrir réglages, profil/compte (2FA, sessions, préférences) et centre d'aide. | S | P3 |

## 6.4 Spécifications approfondies des fonctions cœur

F-NFC-01 — Inventaire du parc NFC. L'écran le plus dense et le plus fonctionnel, où l'opérationnel passe le plus de temps. Une table dense (rangées 40–44px) liste chaque tag avec short UID (mono), UID complet, type de puce, lot cliquable, restaurant, table, statut (status pill), cycles de lavage (barre olive < 70 %, amber 70–90 %, terracotta > 90 %), dernière activité et menu d'actions. Une rangée de filtres complexes (recherche UID, statut multi-select avec compteurs, type, lot, restaurant, cycles) précède la table. La sélection multiple fait apparaître une barre d'actions de masse ; la pagination agit réellement sur les données.

*Critère d'acceptation : un screenshot d'une table dense est indiscernable d'un outil de classe Linear/Attio, sans surcharge visuelle.*

F-DSH-01 — Cockpit d'accueil. Écran ouvert à la connexion, donnant une vue immédiate de l'état du business : ligne de bienvenue, statut système (point coloré + « tous services opérationnels » cliquable), 6 KPI (restaurants équipés, tags actifs, activations 7j, MRR, tags à remplacer, churn 30j), carte de couverture, alertes priorisées, courbes MRR / restaurants.

*Critère d'acceptation : l'état du parc et du business est lisible d'un coup d'œil, sans navigation.*

F-FIN-02 — Détail d'une facture. Visualisation en route dédiée : à gauche le détail (lignes, récapitulatif HT/TVA/TTC, échéancier & relances en timeline adaptative au statut, avoirs) ; à droite l'aperçu PDF sticky (en-tête société, facturé à, lignes, total, mentions légales). Boucle la triade de pages de détail lot / tag / restaurant / facture.

*Critère d'acceptation : le total TTC, la TVA et l'échéancier sont exacts et cohérents avec le statut de paiement.*

F-NAV-04 — Mode sombre. La bascule clair/sombre repose sur des variables CSS (`:root` et `[data-theme="dark"]`) ; aucune couleur n'est codée en dur. Le choix est persisté et survit au rechargement.

*Critère d'acceptation : tout écran reste impeccable en mode sombre, sans contraste cassé ni couleur perdue.*

# 7. Exigences techniques

## 7.1 Architecture générale

- Application web desktop-first (cible 1440px), largeur de contenu max 1400px.

- Front React + TypeScript ; routing réel pour les pages de détail (URLs partageables tag / lot / facture / membre).

- Design system partagé entre les trois apps Tabla (tokens + primitives Pill, KPI, HealthScore, Avatar) extrait dans un package commun.

- Données servies par le backend multi-tenant existant ; le front consomme des API (les schémas d'entités sont documentés dans les fichiers de données du prototype).

## 7.2 Densité & design system — exigence centrale

C'est la brique différenciante. Tokens de couleur stricts, typographie à trois familles (Fraunces display parcimonieux, Inter interface, JetBrains Mono pour les identifiants techniques), tables denses sans zebra-striping, status pills à point coloré + texte UPPERCASE, ombres extrêmement subtiles. La qualité visuelle des data tables fait 70 % de la perception de l'outil.

## 7.3 Mode sombre

Bascule sur attribut `data-theme`, persistance locale, toutes les couleurs en variables CSS. Le dark mode est de premier rang, pas un thème secondaire.

## 7.4 Performance & robustesse

Transitions douces (120–300ms) mais aucune animation gratuite. Tables denses fluides à plusieurs milliers de lignes (pagination, filtrage côté données). Ouverture rapide, navigation instantanée entre écrans.

## 7.5 Sécurité et données

- Isolation stricte multi-tenant côté backend.

- Données financières et clés cryptographiques NFC (AES-128) protégées ; clés stockées en HSM, jamais exposées en clair.

- Conformité RGPD (registre des traitements, demandes d'accès/suppression).

- Permissions par module selon le rôle (Admin, Commercial, Opérations, Finance).

# 8. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Navigation perçue comme instantanée ; tables denses fluides ; ouverture < 3 s. |
| Densité | Affichage très dense soutenable sans surcharge, type cockpit Linear/Attio. |
| Mode sombre | Impeccable et de premier rang, utilisable une journée entière. |
| Cohérence | Même ADN visuel que la PWA Convive et le back-office restaurateur. |
| Lisibilité technique | Identifiants, timestamps et montants techniques en mono. |
| Accessibilité | Cibles tactiles ≥ 44px ; jamais d'information codée par la seule couleur (toujours couleur + icône). |
| Échelle | Texte ≥ 24px sur les chiffres clés ; jamais sous 12px. |
| Maintenabilité | Design tokens centralisés ; un fichier par écran ; primitives partagées. |
| Scalabilité | Architecture supportant la croissance du parc et du nombre de restaurants. |

# 9. Modèle économique

Tabla Admin est un outil interne : il ne se vend pas directement, mais conditionne la rentabilité de toute la plateforme Tabla. Sa valeur se mesure en coûts évités et en marge protégée.

## 9.1 Réduction des pertes opérationnelles (gain le plus immédiat)

La détection précoce des tags morts, fins de vie et lots à risque limite le capital immobilisé et les remplacements en urgence ; le suivi des impayés et du churn protège le MRR. L'outil paie son coût par les pertes qu'il évite.

## 9.2 Industrialisation & montée en charge (potentiel le plus fort)

En rendant l'opération traçable et reproductible, le back-office permet d'équiper plus de restaurants sans grossir l'équipe proportionnellement. C'est le levier qui transforme une opération artisanale en plateforme.

## 9.3 Exploitation de la donnée NFC (arrière-plan)

Taux de repli QR, mortalité par lot et qualité fournisseur deviennent des leviers d'arbitrage (achats, prédiction de fin de vie, anticipation du churn) — à encadrer côté consentement pour tout usage agrégé.

# 10. Risques et mitigation

| Risque | Gravité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Outil « joli mais inutilisable » (forme sur fond) | Critique | Densité et fonction d'abord ; bench permanent vs Linear/Attio ; tables comme pièce maîtresse |
| Surcharge visuelle sur écrans denses | Élevée | Rigueur d'alignement, ombres subtiles, codes couleur stricts, pas d'animation gratuite |
| Incohérence avec les deux autres apps Tabla | Élevée | Design tokens et primitives partagés extraits dans un package commun |
| Mode sombre négligé | Élevée | Couleurs en variables CSS dès le départ ; dark mode traité de premier rang |
| Dérive de périmètre (trop d'écrans) | Moyenne | Lotissement strict MVP → P2 → P3 ; chaque ajout franchit une barre de justification |
| Données mockées éloignées du réel | Moyenne | Schémas d'entités documentés ; branchement API explicite au handoff |
| Permissions insuffisantes (rôles mêlés) | Moyenne | Matrice de permissions par module dès l'introduction du multi-utilisateur |

# 11. Démarche et lotissement

## 11.1 Phase MVP — Noyau de pilotage

- Lot 1 : socle (navigation, ⌘K, thème sombre, audit) + cockpit (F-NAV-*, F-DSH-01/04/05).

- Lot 2 : parc NFC (inventaire, détail tag, détail lot, affectation) + provisionnement (F-NFC-*, F-PRV-01).

- Lot 3 : CRM restaurants + facturation (factures, impayés, détail facture) (F-CRM-*, F-FIN-01/02).

- Lot 4 : supervision (centre d'alertes, statut système) + durcissement densité/dark mode + pilote interne (F-SUP-01/02/03).

## 11.2 Phase 2 — Supervision avancée & chaîne d'appro

Prédictions IA, sécurité NFC (clés, SDM, diagnostic), santé du parc, SAV, qualité fournisseur, stock & commandes fournisseurs, contenu encodé, analytics & taps.

## 11.3 Phase 3 — Plateforme, commerce & conformité

Pipeline & onboarding, équipe & permissions, catalogue & coupons, campagnes, webhooks & API, RGPD, changelog.

# 12. Critères d'acceptation globaux

- Un opérationnel, en ouvrant l'outil pour la première fois, ressent « c'est sérieux, c'est précis, je peux faire mon métier ici ».

- Un screenshot d'une table dense ressemble à du Linear ou du Attio, jamais à un panel admin générique.

- Le mode sombre est impeccable et utilisable une journée entière sans fatigue ni contraste cassé.

- Toutes les pages de détail (tag, lot, facture, restaurant, membre) sont des routes dédiées cohérentes.

- L'ADN visuel (palette, typo, composants) est partagé avec la PWA Convive et le back-office restaurateur.

- Le périmètre MVP reste centré sur le noyau de pilotage ; chaque ajout au-delà est justifié et phasé.

# 13. Annexes

## 13.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| NFC | Near Field Communication — communication en champ proche ; le convive approche son téléphone de l'étiquette. |
| NTAG 213 / 424 DNA | Puces NFC ; le 424 DNA est sécurisé (SUN/CMAC, anti-clonage), le 213 est statique. |
| SUN / SDM | Secure Unique NFC / Secure Dynamic Messaging — l'URL change et est signée à chaque lecture. |
| CMAC | Signature cryptographique (AES-128) validant l'authenticité du tag et empêchant le clonage. |
| short_uid | Identifiant court et lisible d'un tag (ex. T1A2B3), distinct de l'UID NFC hexadécimal complet. |
| Lot (LV-AAAA-MM-JJ) | Ensemble de tags encodés ensemble, unité de suivi de mortalité et de qualité fournisseur. |
| Cycles de lavage | Nombre de passages en lavage d'un tag réutilisable ; principal facteur d'usure et de fin de vie. |
| Taux de repli QR | Part des accès passant par le QR plutôt que le NFC ; signal de fiabilité réelle des puces. |
| MRR / ARR | Monthly / Annual Recurring Revenue — revenu récurrent mensuel / annuel. |
| Health score | Score de santé d'un compte restaurant (0–100), codé par couleur. |
| Multi-tenant | Infrastructure isolant les données de chaque locataire sur une plateforme partagée. |

## 13.2 Les trois produits Tabla

- PWA Convive — ce que le client final obtient au tap (menu, commande).

- Web app Restaurant — le back-office du restaurateur.

- Tabla Admin *(ce document)* — le cockpit interne des équipes Lamiba.

Les trois partagent palette, typographie et langage de composants ; Tabla Admin s'en distingue par la densité et l'usage intensif du mono.

## 13.3 Hypothèses et questions ouvertes

- Périmètre géographique initial : France, avec extension Italie / Espagne / Belgique / Suisse déjà amorcée.

- Stack front cible (React + TypeScript) à confirmer ; monorepo des trois apps à arbitrer.

- Modalité exacte du branchement API (REST existant) et du temps réel (provisionnement, statut système) à préciser.

- Profondeur des permissions par rôle à cadrer avec l'équipe ops.

- Budget, équipe et calendrier chiffrés à définir après validation du MVP.