# Tabla

Menu digital de restaurant, vu depuis le téléphone d'un convive qui pose son smartphone sur une nappe équipée d'une étiquette NFC. Mobile-first, éditorial, multilingue, augmenté par l'IA.

Version 1.0 · Juin 2026Document de cadrage — diffusion restreinte

# Sommaire

• Contexte et problème

• Objectifs du projet

• Cible et utilisateurs

• Principes de conception non négociables

• Périmètre fonctionnel

• Spécifications fonctionnelles (catalogue)

• Identité visuelle & système de design

• Fonctionnalités NFC & IA

• Exigences techniques

• Exigences non fonctionnelles

• Modèle économique & produit multi-surfaces

• Risques et mitigation

• Démarche et lotissement

• Critères d'acceptation globaux

• Annexes

# 1. Contexte et problème

## 1.1 Contexte

La carte d'un restaurant est, le plus souvent, soit un objet papier figé, soit une page web pensée pour la réservation et non pour le moment du repas, soit une « app » de commande au design générique de SaaS. Aucune de ces formes ne raconte le lieu, ni les mains qui font l'assiette.

Tabla propose une autre voie : au moment où le convive s'assoit, il pose son téléphone sur la nappe — un tag NFC l'accueille — et il accède à un menu éditorial, qui parle de producteurs, de saisons et de gestes, dans la langue du convive, et qui l'accompagne tout au long du repas. Le restaurant de démonstration, Maison Salice, est un bistrot contemporain de Provence en circuit court.

## 1.2 Problème adressé

Le convive d'une belle table veut comprendre ce qu'il mange, d'où ça vient, ce qui va avec — sans subir une interface transactionnelle. Le restaurateur, lui, veut transmettre l'âme de sa maison (ses producteurs, son histoire, le travail en cuisine) que le papier ne porte pas, et offrir un service de salle fluide. Les outils existants règlent la commande et le paiement, jamais le récit ni le moment.

## 1.3 Opportunité

La difficulté n'est pas technique mais sensible : faire qu'un menu digital soit beau et juste au point qu'un restaurateur dise « ah ouais, ça c'est beau » avant même qu'on lui explique ce que c'est. La réussite tient à une condition — que l'outil paraisse être une émanation du lieu, et jamais une plateforme posée par-dessus.

# 2. Objectifs du projet

## 2.1 Objectifs produit

• Faire du tap NFC un moment tangible, pas un simple lien : accueil animé et mot personnalisé du chef.

• Présenter une carte éditoriale ancrée dans les producteurs et les saisons, jamais un catalogue.

• Accompagner le convive tout au long du repas (re-tap « nappe-sonnette », sélection, services de salle).

• Servir le convive dans sa langue, contenu compris.

• Rendre le menu accessible à tous (taille de texte, contraste élevé, profils alimentaires, lecture audio).

• Augmenter l'expérience par une IA de maison discrète, ancrée dans la carte réelle.

## 2.2 Objectifs business

• Différencier la table par une expérience convive mémorable et « vendable » à d'autres restaurateurs.

• Valoriser le circuit court et les producteurs comme actif de marque.

• Préparer un produit multi-surfaces (Convive · Restaurant · Admin) partageant données et design.

## 2.3 Indicateurs de succès (KPI)

| Indicateur | Cible de référence | Horizon |
| --- | --- | --- |
| Effet « ah ouais, c'est beau » (test restaurateur à l'aveugle) | Réaction positive avant explication | MVP |
| Part des convives ouvrant la carte après le tap | ≥ 80 % | MVP + 2 mois |
| Consultation d'au moins une fiche producteur par table | ≥ 50 % | MVP + 2 mois |
| Usage d'au moins un service de salle (re-tap, demander l'addition) | ≥ 30 % des tables | MVP + 2 mois |
| Taux d'IA proposant uniquement des plats réels de la carte | 100 % | MVP |

# 3. Cible et utilisateurs

## 3.1 Persona principal

Le convive à table. Vient de s'asseoir, pose son téléphone sur la nappe. Curieux de ce qu'il mange, sensible au lieu et au récit, parfois pressé, parfois là pour deux heures. Peut être francophone ou non. Peut avoir des contraintes (allergènes, régime) ou des envies (léger, végétal). N'a installé aucune application : tout passe par le tag.

## 3.2 Personas secondaires

• Le convive « avant de venir » — consulte la carte, l'histoire, réserve depuis chez lui, hors contexte de table.

• Le serveur / la salle — bénéficiaire des appels contextuels (re-tap), du contexte par table.

• Le restaurateur / la cheffe — éditorialise la carte, les arrivages, le mot du jour (via l'app Admin).

• Le producteur — mis en valeur, relié à ses produits et à la vente directe.

## 3.3 Contexte d'usage

| Dimension | Réalité terrain | Conséquence de conception |
| --- | --- | --- |
| Matériel | Téléphone personnel du convive, tailles variées | Mobile-first 390–393px, PWA sans installation |
| Arrivée | Tap NFC sur la nappe, sans contexte préalable | Accueil autoportant, contexte (table, service) lu au tap |
| Lumière | Salle souvent tamisée le soir | Mode sombre par défaut au premier chargement |
| Langue | Clientèle internationale | FR/EN complet (contenu compris), ES/DE/IT prévus |
| Accessibilité | Basse vision, lecture difficile pour certains | Taille de texte, contraste élevé, lecture audio des plats |
| Durée | Le repas dure ; le besoin évolue | Re-tap contextuel, sélection persistante |

# 4. Principes de conception non négociables

Ces quatre principes priment sur toute autre considération. Toute fonctionnalité qui les contredit est, par défaut, hors périmètre.

## 4.1 « Un lieu, pas une plateforme »

L'interface doit paraître être une émanation du restaurant. Jamais d'aspect SaaS resto (TheFork, Sunday, Lightspeed). Si le rendu évoque une plateforme générique, c'est raté. Le ton est éditorial, sensoriel, chaleureux — dans la lignée d'Aesop, Le Labo, Sézane.

## 4.2 Le récit avant la transaction

On parle des producteurs, des saisons, des gestes — pas d'un panier. Les descriptions racontent, elles ne listent pas. Les producteurs ont des prénoms et une histoire. La carte n'est pas un formulaire de commande.

## 4.3 Accessible à tous, dans sa langue

Aucun parcours essentiel ne dépend d'une bonne vue ni de la maîtrise du français : taille de texte, contraste élevé, lecture audio, et traduction du contenu (pas seulement de l'interface).

## 4.4 Beauté et sobriété

Palette restreinte et chaude, typographie soignée, animations subtiles (240–360ms), zéro emoji, pas de gradient voyant ni d'ombre lourde. Chaque ajout fonctionnel doit franchir une barre haute de justification : la richesse ne doit jamais virer à la surcharge.

# 5. Périmètre fonctionnel

## 5.1 Cœur de l'expérience (MVP)

Le cœur tient en une promesse : poser son téléphone sur la nappe, et accéder à une carte vivante qui raconte le lieu et accompagne le repas.

• Arrivée NFC : animation du tap + mot d'accueil du chef.

• Carte éditoriale par catégories, filtres (régime, envie, allergènes), service midi/soir.

• Fiche plat riche : geste, apports, composition liée aux producteurs, accord mets-vin, allergènes, adaptation.

• Producteurs : annuaire, carte du territoire, fiches, saisons, arrivages du jour.

• Sélection « ce que j'ai repéré ce soir » et services de salle (re-tap, appeler, addition).

• FR/EN complet ; accessibilité (texte, sombre, contraste).

• IA de maison : « Demander à Camille », sommelier de Marius, accueil personnalisé.

## 5.2 Hors périmètre de la V1 (explicite)

| Différé | Raison du report |
| --- | --- |
| Commande & paiement en ligne | Contraire au principe « le récit avant la transaction » ; relève de l'intégration caisse |
| Mode démo multi-tags (terrasse/comptoir) | Utile à la vente, non essentiel à l'expérience convive |
| Tags produits physiques (bouteille, pain) | Suppose un parc de tags ; fiches déjà accessibles autrement |
| ES / DE / IT | Structure i18n prête ; activation après validation FR/EN |
| Vraies données & photos | Fournies par l'Admin et le restaurant en phase de mise en service |

## 5.3 Évolutions futures

Phase 2 — Vente & démo. Mode démo multi-tags pour présenter sans matériel ; tags produits reliant l'objet à sa fiche ; tap de sortie.

Phase 3 — Produit multi-surfaces. Mise en service de l'app Restaurant (vitrine) et de l'app Admin (édition de la carte, des arrivages, du mot du jour, encodage des tags), partageant design-system, i18n et modèle de données avec le Convive.

# 6. Spécifications fonctionnelles (catalogue)

## 6.1 Conventions

Identifiant stable F-[MODULE]-NN. Priorité MoSCoW : M indispensable · S important · C souhaitable. Le détail fiche par fiche est donné dans le document Spécifications fonctionnelles détaillées.

## 6.2 Vue d'ensemble des modules

| Code | Module | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| NFC | Arrivée & lien continu | Tap, animation, contexte table, re-tap, table partagée |
| CAR | Carte & navigation | Menu, catégories, service midi/soir, tab bar |
| FIL | Filtres & régimes | Régime, envie, allergènes, profils |
| PLT | Fiche plat | Geste, apports, composition, accord, adaptation |
| PRD | Producteurs & terroir | Annuaire, carte territoire, fiche, saisons, arrivages |
| IA | Intelligence de maison | Demander à Camille, sommelier, accueil, re-tap, table |
| SEL | Sélection & compte | Sélection, résumé du repas, compte, goûts, visites |
| SVC | Services & pratique | Salle, réservation, lieu, cave, boissons, enfants, livre d'or… |
| HOM | Mode hors-table | « Avant de venir » : consulter, réserver à distance |
| LNG | Langue & contenu | FR/EN complet, sélecteur, localisation du contenu |
| ACC | Accessibilité & confort | Taille texte, sombre, contraste, lecture audio |
| SYS | Identité & système | Thèmes, typo, micro-interactions, images, persistance |

Le catalogue complet des exigences (≈ 70 fonctionnalités) figure dans le document de spécifications détaillées, avec objectif, règles, critères d'acceptation et dépendances pour chacune.

# 7. Identité visuelle & système de design

## 7.1 Palette

| Token | Hex | Usage |
| --- | --- | --- |
| --ivory | #FAF7F2 | Fond principal (blanc cassé chaud) |
| --cream | #F1ECE3 | Surfaces secondaires, cards |
| --ink | #1C1A17 | Texte principal |
| --ink-soft | #5A554D | Texte secondaire |
| --ink-mute | #8B847A | Captions, métadonnées |
| --terracotta | #8B3A2F | Accent principal, CTA |
| --olive | #4A6741 | Producteurs, bio, fraîcheur, nutrition |
| --gold | #B08D57 | Accents premium, séparateurs, signature |
| --border | #D6D0C2 | Filets fins |

Trois thèmes pilotés par attributs sur le conteneur racine : clair / sombre (palette miroir, défaut au premier chargement) et contraste élevé (basse vision, se combine avec les deux).

## 7.2 Typographie

• Fraunces (serif) — titres, noms de plats, citations.

• Inter — corps, interface, prix.

• JetBrains Mono — micro-détails (table, années, distances).

## 7.3 Mouvement

Transitions 240–360ms, easing cubic-bezier(0.32, 0.72, 0.16, 1). Micro-interactions de pression sur les cartes. Tout respecte prefers-reduced-motion. Zéro emoji ; icônes au trait fin (Lucide).

# 8. Fonctionnalités NFC & IA

## 8.1 NFC — le tag accompagne tout le repas

• Tap d'arrivée : animation (flash, ondes, puce, révélation du nom) puis mot du chef.

• Contexte par table : numéro de table, service, langue lus au tap.

• Re-tap (nappe-sonnette) : retoucher la nappe ouvre des actions de salle, avec pulsation haptique.

• Table partagée : composer un menu de groupe à plusieurs profils.

## 8.2 IA de maison — cinq usages, ancrés dans la carte réelle

• Demander à Camille — l'IA compose une suggestion dans la voix de la cheffe à partir de la carte du soir.

• Le sommelier de Marius — choisit un des trois vins réels avec justification.

• Mot d'accueil personnalisé — croise profil convive et arrivages du jour au tap.

• Re-tap intelligent — l'IA lit le moment et propose les actions contextuelles.

• La table d'ensemble — menu de groupe équilibré à partir des envies croisées.

Garde-fous IA. Les prompts contraignent l'IA aux plats et vins réels, nommés exactement ; la sortie est nettoyée du markdown ; états de chargement, d'erreur et repli systématiques ; réponses dans la langue du convive. L'IA reste une voix de maison, discrète et éditoriale — jamais un chatbot générique.

# 9. Exigences techniques

• PWA mobile-first (390–393px), sans installation, accès par tag NFC.

• Prototype actuel : React 18 + Babel in-browser (à remplacer par un build TypeScript — Vite/Next).

• i18n : séparation stricte strings d'UI / contenu localisé (FR source, EN complet).

• IA : le proto appelle window.claude.complete ; en production, passer par un backend sécurisé (jamais de clé exposée côté client).

• Données & contenu : aujourd'hui statiques (modèle défini côté proto) ; à externaliser vers une API alimentée par l'Admin.

• Images : placeholders Unsplash à remplacer par les vraies photos ; chargement robuste (skeleton, retry, fallback).

• NFC : paramètres (table, zone, langue) lus à l'arrivée (query params / payload du tag), encodés par l'Admin.

# 10. Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Ouverture perçue comme immédiate après le tap ; images en chargement progressif sans bloquer. |
| Esthétique | Cohérence pixel-près sur ~28 écrans, en clair/sombre/contraste élevé. |
| Accessibilité | Aucun parcours essentiel ne dépend de la vue fine ni du français ; respect de prefers-reduced-motion. |
| Langue | Interface et contenu traduits ; réponse IA dans la langue du convive. |
| Robustesse | Tolérance aux images distantes défaillantes ; états vides et d'erreur soignés. |
| Maintenabilité | Données et contenu externalisables sans toucher au design ; design-system partageable entre surfaces. |

# 11. Modèle économique & produit multi-surfaces

## 11.1 Trois surfaces, une base

Tabla est la face Convive d'un produit qui en compte trois, conçues pour partager design-system, i18n et modèle de données :

• Convive (ce document) — l'expérience à table, par tag NFC.

• Restaurant — la vitrine publique (carte, histoire, réservation).

• Admin — le back-office : éditer la carte, les arrivages, le mot du jour, gérer les producteurs, encoder les tags NFC.

Principe d'architecture. L'Admin produit la donnée que le Convive consomme. Tout ce qui est statique dans le prototype (plats, producteurs, arrivages, disponibilités, service, mot du chef) devient éditable côté Admin et servi par API. Monorepo recommandé : packages/design-system, packages/i18n, packages/data, puis apps/convive, apps/restaurant, apps/admin.

## 11.2 Pistes de valeur

• Licence par établissement — l'expérience convive comme différenciateur de la table.

• Mise en valeur producteurs — circuit court comme actif de marque, vente directe prolongée.

• Services de salle — fluidité (re-tap, appels) comme gain opérationnel mesurable.

# 12. Risques et mitigation

| Risque | Gravité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Basculer dans le « SaaS resto » qu'on veut éviter | Critique | Principe « lieu, pas plateforme » prioritaire ; revue esthétique à chaque ajout ; ton éditorial tenu |
| L'IA invente un plat ou un vin hors carte | Élevée | Prompts contraints aux items réels nommés ; nettoyage de sortie ; repli systématique |
| Surcharge fonctionnelle (richesse → fragilité) | Élevée | Barre haute de justification par ajout ; passes de cohérence régulières |
| Images distantes défaillantes | Moyenne | Skeleton + retry + fallback ; à terme, vraies photos hébergées |
| Clé IA exposée côté client | Élevée | Appels via backend sécurisé en production |
| Incohérence entre les trois surfaces | Moyenne | Design-system, i18n et modèle de données partagés en monorepo |

# 13. Démarche et lotissement

## 13.1 MVP — l'expérience convive

Lot 1 : arrivée NFC + carte + fiche plat. Lot 2 : producteurs + sélection + services de salle. Lot 3 : i18n FR/EN + accessibilité. Lot 4 : IA de maison + re-tap intelligent + durcissement (images, transitions, passes de cohérence).

## 13.2 Phases ultérieures

Phase 2 : mode démo multi-tags, tags produits. Phase 3 : mise en service Restaurant + Admin, externalisation des données, encodage des tags, activation ES/DE/IT.

# 14. Critères d'acceptation globaux

• Un restaurateur découvrant l'app la trouve belle avant qu'on lui explique ce que c'est.

• Le tap NFC produit un moment (animation + mot du chef), pas un simple lien.

• La carte raconte le lieu et les producteurs ; aucune fiche ne ressemble à un formulaire de commande.

• L'IA ne propose que des plats et vins réels de la carte, dans la langue du convive.

• Tout parcours essentiel reste accessible en basse vision et sans maîtrise du français.

• L'ensemble est cohérent sur les ~28 écrans, en clair, sombre et contraste élevé.

# 15. Annexes

## 15.1 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| NFC | Near Field Communication — étiquette sans contact ; ici, intégrée à la nappe, lue par le téléphone du convive. |
| PWA | Progressive Web App — application web installable, ici accédée sans installation via le tag. |
| Convive | Le client à table ; persona principal et nom de cette surface du produit. |
| Sheet | Feuille d'écran secondaire glissant par-dessus l'écran courant. |
| Re-tap | Retoucher la nappe en cours de repas pour ouvrir des actions de salle (« nappe-sonnette »). |
| Service | Midi ou soir ; conditionne la carte affichée. |
| i18n | Internationalisation : traduction de l'interface et du contenu. |

## 15.2 Hypothèses et questions ouvertes

• Nom retenu : « Tabla » ; disponibilité de marque et de domaine à vérifier.

• Restaurant de démonstration : Maison Salice (fictif) ; à remplacer par les vrais établissements.

• Modalités d'encodage NFC (format du payload table/zone/langue) à arrêter avec l'app Admin.

• Hébergement et fournisseur d'API IA à choisir pour la production.

• Périmètre exact des apps Restaurant et Admin à cadrer dans leurs propres documents.